Министерство образования Республики Беларусь

Государственное учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Военный факультет

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 5

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОЛГ. УСТРАНЕНИЕ ДОЛГА

Курсанты									В.А. Лазарев

Т.С. Панов

Преподаватель								О.М. Внук

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Выполнение работы	3

1.1 Инспекция проекта на техдолг (по признакам)	3

1.2 План мероприятия по устранению	3

1.3 Оценка плана (по времени)	3

1.4 Сравнение объёма долга и недоимплементированных фич	4

1.5 Выводы и корректировка плана разработки	4

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

  - Инспекция проекта на техдолг (по признакам)

Непонятный/нечитабельный код:

- небольшой долг: server.js довольно большой и решает несколько задач сразу (авторизация, уроки/квиз, placement, лидерборд);

- плюс: важная логика вынесена отдельно в lesson-engine.js, она понятнее и покрыта тестами.

Дублирующийся код:

- Небольшой долг: проверки email/пароля/username есть и на фронте (public/app.js), и на бэке (server.js).

  - План мероприятия по устранению

Документация + DoD:

- readme.md;

- Definition of Done (код чистый, тесты, инструкция запуска).

Архитектура:

- server.js разнести на routers/auth/lessons/placement/quest;

- Общий модуль правил валидации

  - Оценка плана (по времени)

План по времени:

Этап 1 – быстрая уборка (1день, 6–8 часов)

README.md + DoD: 2-3 ч

Быстрые правки по стилю (чтобы линт проходил): 2 ч

Этап 2 – автопроверка (2–4 часа)

CI (автозапуск npm test + npm run lint): 1–2 ч

Этап 3 – разложить по папкам (6–7 часов)

Разбить server.js на routes + вынести общие функции: 6–10 ч

Проверка, что ничего не сломалось (npm test): 0.5–2 ч

Этап 4 – долг:

Синхронизировать валидации фронт/бэк: 2–4 ч

Оптимизировать db/seed.js: 1–2 ч

Итог по времени:

Минимум (чтобы стало аккуратно и стабильно ):8-12 часов.

Нормально (ещё и структура сервера лучше): 14–24 часа

1.4 Сравнение объёма долга и недоимплементированных фич

Недоимплементированные фичи: точные ссылки/цитаты из PDF устава, админ-панель для вопросов, новые типы заданий, расширенная статистика и режим повторения.

Текущий техдолг: монолит server.js (все в одном месте), дубли валидации, сидирование по одному запросу.

Вывод: закрыть долг, сделать базовую структуру.

1.5 Выводы и корректировка плана разработки

Необходимо устранить долг. Корректировать план.

Корректировка плана должна быть следующим образом:

- Разделить server.js;

- Привязка к PDF, админ-вопросы, новые задания.

- Оптимизация сидирование (БД), мониторинг.